INSTITUTO PROFESIONAL AIEP

INFORME EXAMEN

METRICAS DE PUNTO DE FUNCION

NOMBRE

NICOLAS RODRIGO AVILA BISKUPOVIC

DOCENTE

RODRIGO PEDRERO CADIZ

MODULO

TALLER ADMINISTRACION DE PROYECTOS INFORMATICOS

METRICAS ORIENTADAS A LA FUNCION (SISTEMA PANADERIA)

INDICE

INTRODUCCION……………………………………………………………………….....3

EJERCICIO A DESARROLLAR………………………………………………………...4

DISEÑO MODELO ENTIDAD RELACION………………………………………..…...5

DISEÑO DICCIONARIO DE DATOS…………………………………………….....6 - 9

DISEÑO DIAGRAMA FLUJO DE DATOS………………………………………10 - 12

DISEÑO PROTOTIPOS DE SISTEMA……………………………………..……13 - 21

CALCULOS FICHEROS LOGICOS INTERNOS (ILF)……………………..….22 - 24

CALCULOS ENTRADAS (EI)………………………………………………….…25 - 29

CALCULOS SALIDAS (EO)…………………………………………………………...30

CALCULOS CONSULTAS (EQ)…………………………………………….…...31 - 32

TABLA DE OBTENCION PUNTOS DE FUNCION……………………………….…33

TABLA DE FACTOR COMPLEJIDAD TECNICA…………………………………...34

TABLA PF…………………………………………………………………………….….34

TABLA DE DURACION Y ESFUERZO DE PROYECTO……………………….….35

CONCLUSION…………………………………………………………………….……..36

INTRODUCCION

Nosotros cada día nos esforzamos más y más como programadores en obtener y desarrollar un producto de calidad para nuestros clientes, el cual deben satisfacer cada necesidad y requerimiento que este pida, pero sabemos que puede haber ciertos problemas de requerimiento mal planteados donde nos costaría algo más de tiempo perdido.

Para esto surge un método de cálculo al cual nos puede ayudar a medir nuestro tiempo de desarrollo, hablamos de la métrica de puntos de función. Este tipo de métrica nos puede ayudar a organizar nuestro tiempo y calcular cuánto deberíamos de cobrar por nuestro trabajo.

Bueno este informe se detallara el uso de esta métrica de punto de función aplicado a un sistema de panadería, junto con diseños de base datos, prototipos etc.

EJERCICIO A DESARROLLAR

CASO:

El dueño de una cadena de panaderías desea un sistema para el control de su empresa, dentro de los puntos que indica el dueño en cuanto a la gestión que realizan destaca que:

- Cada panadería realizar ordenes de trabajo diarias, por lo tanto necesita saber por cada orden de trabajo los kilos de pan fabricados, fecha, hora y tipo de pan, se pueden realizar varias órdenes de trabajo en un día. Cada tipo de pan por kilo tiene un valor de fabricación y un precio de venta al público y a clientes, esto es importante para poder obtener las utilidades. El dueño indica que los clientes son aquellos que compran con factura sus productos, sobre la factura esta se realiza una por semana de acuerdo a los pedidos realizados durante la semana. Las ventas a público se realizan con una boleta de venta. Los pedidos que realizan los clientes pueden ser varios en un día, eso depende de la demanda que tenga cada cliente en cada uno de sus negocios. Cada pedido debe ir con una guía de despacho. Los pedidos diarios de los clientes son despachados por un repartidor que trabaja en la panadería, es por ello que también se desea saber que repartido ha realizado los despachos según fecha y hora. Otra cosa que menciona el dueño es que en cada panadería se hacen pedidos especiales por venta al público, por ejemplo panes de completos por cumpleaños, es por esto que se deben poder almacenas estos pedidos que realiza el público en general, de los datos que se solicitan son el nombre del cliente, fecha de solicitud, fecha y hora de retiro, tipo de pan que solicita y total. El dueño desea obtener en tiempo real toda la información que se realiza en su empresa como ventas, pedidos, despachos, utilidades generales, por cliente, por venta al público, etc. El software debe ser amigable y en interfaz web, por lo tanto debe estar constantemente en línea, ya que al día se realizan muchas transacciones.

DISEÑO MODELO DE ENTIDAD RELACIÓN.

DISEÑO DICCIONARIO DE DATOS.

DISEÑO DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

(NIVEL DE CONTEXTO, NIVEL 1, NIVEL 2, NIVEL 3)

NIVEL DE CONTEXTO:

NIVEL 1:

NIVEL 2:

NIVEL 3:

DISEÑO PROTOTIPOS DE SISTEMA

TABLA GUIA DESPACHOS:

FICHEROS LOGICO INTERNOS (ILF), ENTRADAS (EI), SALIDAS (EO)

TABLA DETALLE_GUIA_DESPACHO:

FICHEROS LOGICOS INTERNOS (ILF), ENTRADAS (EI), SALIDAS (EO), CONSULTAS O QUERYS (EQ).

TABLA CLIENTES:

FICHEROS LOGICOS INTERNOS (ILF), ENTRADAS (EI), SALIDAS (EO), CONSULTAS O QUERYS (EQ).

TABLA DETALLE_FACTURA

FICHEROS LOGICOS INTERNOS (ILF), ENTRADAS (EI), SALIDAS (EO)

TABLA FACTURA:

FICHEROS LOGICOS INTERNOS (ILF), ENTRADAS (EI), SALIDAS (EO)

TABLA ORDEN TRABAJO + PRODUCTOS:

Orden Trabajo: FICHEROS LOGICOS INTERNOS (ILF), ENTRADAS (EI), SALIDAS (EO).

Productos: FICHEROS LOGICOS INTERNOS (ILF), ENTRADAS (EI).

TABLA PEDIDOS + BOLETA:

Pedidos: FICHEROS LOGICOS INTERNOS (ILF), ENTRADAS (EI), SALIDAS (EO)

Boleta: FICHEROS LOGICOS INTERNOS (ILF), ENTRADAS (EI).

TABLA SUCURSALES:

FICHEROS LOGICOS INTERNOS (ILF), ENTRADAS (EI), CONSULTAS O QUERYS (EQ).

TABLA REPARTIDORES Y DESPACHOS:

Repartidores: FICHEROS LOGICOS INTERNOS (ILF), ENTRADAS (EI), SALIDAS (EO), CONSULTAS O QUERYS (EQ).

Despachos: FICHEROS LOGICOS INTERNOS (ILF), ENTRADAS (EI), CONSULTAS O QUERYS (EQ).

SEGÚN LOS FICHEROS LÓGICOS INTERNOS (ILF’S) IDENTIFICAR Y NOMBRAR LOS DETS Y RETS QUE EXISTEN EN EL PROBLEMA PLANTEADO.

| ILF | DETs | Total DETs | RETs | Total RETs | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sucursales | Cod_Sucursal, Nombre_Sucursal, Direccion/ 1 PK | 4 | Sucursales | 1 | BAJA |
| Repartidores | Cod_Repartidor, Nombre_Repartidor, Cod_Sucursal/ 1 PK, 1 FK | 5 | Repartidores, Cod_Sucursal | 2 | BAJA |
| Despachos | Cod_Despacho, Cod_Sucursal, Rut_Cliente, Cod_Repartidor, Fecha_Despacho, Hora_Despacho, Direccion/ 1 PK, 3 FK | 11 | Despachos, Cod_Sucursal, Rut_Cliente, Cod_Repartidor, | 4 | BAJA |
| Orden_Trabajo | Cod_Orden, Cod_Sucursal, Cod_Producto, Descripcion, Cantidad/ 1 PK, 1 FK | 7 | Orden_Trabajo, Cod_Sucursal | 2 | BAJA |
| Factura | Cod_Factura, Cod_Sucursal, Rut_Cliente, Num_Factura, Fecha, Direccion, Neto_Total, Iva_Total, Total_Total/ 1 PK, 3 FK | 9 | Factura, Cod_Sucursal, Rut_Cliente, Num_Factura | 4 | BAJA |
| Detalle_Factura | Cod_Detalle, Num_Factura, Cod_Producto, Cantidad, Neto_Linea, Iva_Linea, Total_Linea/ 2 PK, 1 FK | 10 | Detalle_Factura, Cod_Producto | 2 | BAJA |
| F. Detalle Factura | Codigo_Detalle, Codigo_Factura/ 2 FK | 4 | F. Detalle Factura, Codigo_Detalle, Codigo_Factura | 3 | BAJA |
| Guia_Despacho | Cod_Guia, Cod_Pedido, Rut_Cliente, Cod_Sucursal, Num_Guia, Cod_Repartidor, Direccion, Total_Guia/ 1 PK, 4 FK | 13 | Guia_Despacho, Cod_Pedido, Rut_Cliente, Cod_Sucursal, Num_Guia | 5 | BAJA |
| Detalle_Guia_Despacho | Cod_Detalle, Num_Guia, Cod_Producto, Cantidad, Neto_Linea, Iva_Linea, Total_Linea/ 2 PK, 1 FK | 10 | Detalle_Guia_Despacho, Cod_Producto | 2 | BAJA |
| G. Detalle Desp | Codigo_Detalle, Codigo_Guia/ 2 FK | 4 | G. Detalle Desp, Codigo_Detalle, Codigo_Guia | 3 | BAJA |
| Clientes | Rut, Nombre, Apellidos, Direccion, Telefono, Razon Social/ 1 PK, 1 UQ | 8 | Clientes, Razon Social | 2 | BAJA |
| Productos | Cod_Producto, Descripcion_Producto, Precio_Kilo/ 1 PK | 4 | Productos | 1 | BAJA |
| Desp. Productos | Codigo_Producto, Codigo_Detalle/ 2 FK | 4 | Desp. Productos, Codigo_Producto, Codigo_Detalle | 3 | BAJA |
| Fact. Prod | Codigo_Producto, Codigo_Factura/ 2 FK | 4 | Fact. Prod, Codigo_Producto, Codigo_Factura | 3 | BAJA |
| Boleta | Cod_Boleta, Cod_Sucursal, Cod_Producto, Cantidad, Total/ 1 PK, 2 FK | 8 | Boleta, Cod_Sucursal, Cod_Producto | 3 | BAJA |
| Pedidos | Cod_Pedido, Cod_Sucursal, Cod_Producto, Rut_Cliente, Tipo_Pedido, Tipo_Pan, Kilos_Pan, Fecha_Solicitud, Fecha_Hora_Retiro, Total/ 1 PK, 1 FK | 12 | Pedidos, Rut_Cliente | 2 | BAJA |

SEGÚN LAS ENTRADAS (EI) IDENTIFICAR Y NOMBRAR LOS DETS Y FTRS QUE EXISTEN EN EL PROBLEMA PLANTEADO.

| ENTRADAS | DETs | Total DETs | FTRs | Total FTRs | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sucursales | Cod_Sucursal, Nombre_Sucursal, Direccion / Agregar, Eliminar, Modificar + 3 MSG | 9 | Sucursales | 1 | BAJA |
| Repartidores | Cod_Repartidor, Nombre_Repartidor, Cod_Sucursal / Agregar, Eliminar, Modificar + 3 MSG | 9 | Repartidores | 1 | BAJA |
| Despachos | DESPACHOS: Cod_Despacho, Cod_Sucursal, Rut_Cliente, Cod_Repartidor, Fecha_Despacho, Hora_Despacho, Direccion REPARTIDORES: Cod_Repartidor SUCURSALES: Cod_Sucursal CLIENTES: Rut, /Agregar, Eliminar, Modificar + 3 MSG | 16 | Despachos, Repartidores, Sucursales, Clientes | 4 | ALTA |
| Orden_Trabajo | ORDEN_TRABAJO: Cod_Orden, Cod_Sucursal, Cod_Producto, Descripcion, Cantidad SUCURSALES: Cod_Sucursal /Agregar, Eliminar, Modificar + 3 MSG | 12 | Orden_trabajo Sucursales | 2 | MEDIA |
| Factura | FACTURA: Cod_Factura, Cod_Sucursal, Rut_Cliente, Num_Factura, Fecha, Direccion, Neto_Total, Iva_Total, Total_Total SUCURSALES: Cod_Sucursal CLIENTES: Rut, DETALLE FACTURA: Num_Factura /Agregar, Modificar + 2 MSG | 16 | Factura, Sucursales, Clientes, Detalle_Factura | 4 | ALTA |
| Detalle_Factura | DETALLE_FACTURA: Cod_Detalle, Num_Factura, Cod_Producto, Cantidad, Neto_Linea, Iva_Linea, Total_Linea PRODUCTOS: Cod_Producto /Agregar, Modificar + 2 MSG | 12 | Detalle_Factura, Productos | 2 | MEDIA |
| Guia_Despacho | GUIA_DESPACHO: Cod_Guia, Cod_Pedido, Rut_Cliente, Cod_Sucursal, Num_Guia, Cod_Repartidor, Direccion, Total_Guia PEDIDOS: Cod_Pedido, CLIENTES: Rut_Cliente, SUCURSALES: Cod_Sucursal DETALLE_GUIA_DESPACHO: Num_Guia /Agregar, Modificar, Eliminar + 3 MSG | 18 | Guia_Despacho, Pedidos, Clientes, Sucursales, Detalle_Guia_Despacho | 5 | Alta |
| Detalle_Guia _Despacho | DETALLE_GUIA_DESPACHO: Cod_Detalle, Num_Guia, Cod_Producto, Cantidad, Neto_Linea, Iva_Linea, Total_Linea PRODUCTOS: Cod_Producto /Agregar, Modificar, Eliminar + 3 MSG | 14 | Detalle_Guia_Despacho, Productos | 2 | MEDIA |
| Clientes | Rut, Nombre, Apellidos, Direccion, Telefono, Razon Social /Agregar, Modificar, Eliminar + 3 MSG | 12 | Clientes | 1 | BAJA |
| Productos | Cod_Producto, Descripcion_Producto, Precio_Kilo /Agregar, Modificar, Eliminar + 3 MSG | 9 | Productos | 1 | BAJA |
| Boleta | BOLETA: Cod_Boleta, Cod_Sucursal, Cod_Producto, Cantidad, Total PRODUCTOS: Cod_Producto SUCURSALES: Cod_Sucursal /Agregar, Modificar, Eliminar + 3 MSG | 13 | Boleta, Productos, Sucursales | 3 | ALTA |
| Pedidos | PEDIDOS: Cod_Pedido, Cod_Sucursal, Cod_Producto, Rut_Cliente, Tipo_Pedido, Tipo_Pan, Kilos_Pan, Fecha_Solicitud, Fecha_Hora_Retiro, Total CLIENTES: Rut_Cliente, /Agregar, Modificar, Eliminar + 3 MSG | 17 | Pedidos, Clientes | 2 | ALTA |

SEGÚN LAS SALIDAS (EO) IDENTIFICAR Y NOMBRAR LOS DETS Y FTRS QUE EXISTEN EN EL PROBLEMA PLANTEADO.

| SALIDAS | DETs | Total DETs | FTRs | Total FTRs | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valida Rut Cliente | Rut 1 Proceso + 1 MSG | 3 | Cliente | 1 | BAJA |
| Generar Codigo Repartidor y Orden | REPARTIDORES: Cod_Repartidor, ORDEN TRABAJO: Cod_Orden 1 Proceso + 1 MSG | 4 | Repartidores, Orden Trabajo | 2 | BAJA |
| Calculo Neto, Iva, Total | DETALLE_GUIA_DESPACHO: Neto_Linea, Iva_Linea, Total_Linea DETALLE_FACTURA Neto_Linea, Iva_Linea, Total_Linea FACTURA: Neto_Total Iva_Total Total_Total 1 Proceso + 1 MSG | 11 | Factura, Detalle_Factura, Detalle_Guia_Despacho | 3 | MEDIA |

SEGÚN LAS CONSULTAS (EQ) IDENTIFICAR Y NOMBRAR LOS DETS Y FTRS QUE EXISTEN EN EL PROBLEMA PLANTEADO.

| CONSULTAS | DETs | Total DETs | FTRs | Total FTRs | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSULTAS DE DESPACHO (Saber cuando se hizo el despacho, repartidor y cliente) | DESPACHOS: Fecha_Despacho, Hora_Despacho CLIENTE: Rut REPARTIDOR: Cod_Repartidor, Nombre_Repartidor 1 Proceso + 1 MSG | 7 | Despachos, Cliente, Repartidor | 3 | MEDIA |
| CONSULTA PEDIDOS (Saber fecha de pedido y tipo) | PEDIDOS: Fecha_Solicitud Fecha_Hora_Retiro Tipo_Pedido CLIENTE: Rut 1 Proceso + 1 MSG | 6 | Pedidos, Cliente | 2 | MEDIA |
| Consulta Guia Despacho | GUIA DESPACHO: Cod_Guia, Cod_Repartidor, Direccion, Total_Guia PEDIDOS: Cod_Pedido CLIENTE: Rut SUCURSAL: Cod_Sucursal DETALLE_GUIA_DESPACHO: Num_Guia 1 Proceso + 1 MSG | 10 | Guia Despacho, Pedidos, Cliente, Sucursal, Detalle_Guia_Despacho | 5 | ALTA |

MEDIANTE LA SIGUIENTE TABLA OBTENER LOS PUNTOS DE FUNCIÓN NO AJUSTADOS (PSA).

TABLA FACTOR DE COMPLEJIDAD TÉCNICA (FCT).

OBTENER PUNTOS DE FUNCIÓN DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD DE PROCESAMIENTO.

CALCULAR EL ESFUERZO Y DURACIÓN DEL PROYECTO EN DÍAS DONDE TRABAJARAN TRES PERSONAS UTILIZANDO COMO REFERENCIA 50PF/H-M.

CONCLUSION

Se puede llegar a concluir, que gracias a este tipo de técnicas o herramientas, nos puede ayudar en el día de mañana en nuestro trabajo laboral, al momento de presentar un software o creación y desarrollo de sistemas informáticos complejos.

Cabe recalcar que no solo existe esta única métrica, existen muchísimas más, que nos orientan en el día de mañana y obtener un resultado óptimo.